**MINUTA DE REUNIÓN**

**LUGAR**: Reunión a través de Google Meet  
**FECHA**: Lunes 09 de septiembre de 2024  
**HORA**: 7:00 pm a 9:00 pm  
**OBJETIVO**: Revisión del progreso del Sprint 1 en el desarrollo del sistema de gestión para gimnasio.

**Participantes**: Asistencia:

* Jeanpier Taype Huaroccc X
* Nolazco Meza Nilton X
* Ramirez Crispin William X
* Ramos Alexander X
* Emil Inga X
* Luis Salcedo X
* Michael X

**Asuntos para tratar**:

1. **Revisión de historias de usuario completadas**:
   * **HU0001**: Registro de usuario.
   * **HU0002**: Inicio de sesión.
2. **Discusión sobre funcionalidades incompletas**:
   * **HU0003**: Agregar rutina (administrador).
   * **HU0004**: Ver, modificar y eliminar rutinas (administrador).
   * **HU0005**: Recuperación de contraseña.
3. **Detección de problemas técnicos**:
   * Problemas con la validación de correos en HU0001.
   * Dificultades con la conexión a la base de datos MongoDB en HU0003.
4. **Planificación de acciones correctivas**:
   * Optimización del flujo de trabajo para la recuperación de contraseñas.
   * Mejora de la interfaz de usuario en la funcionalidad de modificación de rutinas.

**Acuerdos**:

* Se prioriza la finalización de **HU0003** y **HU0004** en el próximo Sprint.
* Asignar más tiempo para pruebas de integración en las funcionalidades de inicio de sesión y recuperación de contraseñas.
* Todos los miembros deben colaborar en la revisión de las bases de datos y asegurar la estabilidad de la conexión antes del 18 de septiembre de 2024.

**Fecha de la próxima reunión**:  
**LUGAR**: Google Meet  
**FECHA**: Lunes 18 de septiembre de 2024  
**HORA**: 7:00 pm a 9:00 pm