**MINUTA DE REUNIÓN**

**LUGAR**: Reunión a través de Google Meet  
**FECHA**: Lunes 18 de septiembre de 2024  
**HORA**: 7:00 pm a 9:00 pm  
**OBJETIVO**: Preparación final para la entrega del Sprint 1 el 25 de septiembre de 2024.

**Participantes**: Asistencia:

* Jeanpier Taype Huaroccc X
* Nolazco Meza Nilton X
* Ramirez Crispin William X
* Ramos Alexander X
* Emil Inga X
* Luis Salcedo X
* Michael X

**Asuntos a tratar**:

1. **Revisión de las historias de usuario completadas**:
   * **HU0003**: Agregar rutina (administrador) completada y revisada.
   * **HU0004**: Modificación de rutinas (administrador) con validaciones de datos.
   * **HU0005**: Recuperación de contraseña finalizada y funcional.
2. **Evaluación de las pruebas de funcionalidad**:
   * Se realizaron pruebas unitarias y de integración en las funcionalidades HU0001, HU0002 y HU0005.
   * Validación correcta de la base de datos para la gestión de rutinas.
3. **Planificación para la entrega final**:
   * Se concluyó que todas las funcionalidades críticas estarán listas antes del 23 de septiembre.
   * Preparación del informe técnico final y el archivo de entrega para el cliente.

**Acuerdos**:

* Todo el equipo deberá hacer pruebas finales entre el 20 y 23 de septiembre para asegurar la estabilidad del sistema.
* Se acuerda realizar una revisión de la documentación del proyecto el 22 de septiembre.
* El 24 de septiembre, se entregará la versión final a la gerencia para su revisión antes de la entrega oficial.

**Fecha de la próxima reunión**:  
**LUGAR**: Google Meet  
**FECHA**: Martes 24 de septiembre de 2024  
**HORA**: 7:00 pm a 9:00 pm