MINUTA DE REUNIÓN

LUGAR: Reunión a través de Google Meet
FECHA: Lunes 09 de septiembre de 2024
HORA: 7:00 pm a 9:00 pm
OBJETIVO: Revisión del progreso del Sprint 1 en el desarrollo del sistema de gestión para gimnasio.

Participantes:					Asistencia:

- Jeanpier Taype Huaroccc				X

- Nolazco Meza Nilton					X

- Ramirez Crispin William 				X

- Ramos Alexander					X

- Emil Inga						X

- Luis Salcedo						X

- Michael						X

Asuntos para tratar:

- Revisión de historias de usuario completadas:

  - HU0001: Registro de usuario.

  - HU0002: Inicio de sesión.

- Discusión sobre funcionalidades incompletas:

  - HU0003: Agregar rutina (administrador).

  - HU0004: Ver, modificar y eliminar rutinas (administrador).

  - HU0005: Recuperación de contraseña.

- Detección de problemas técnicos:

  - Problemas con la validación de correos en HU0001.

  - Dificultades con la conexión a la base de datos MongoDB en HU0003.

- Planificación de acciones correctivas:

  - Optimización del flujo de trabajo para la recuperación de contraseñas.

  - Mejora de la interfaz de usuario en la funcionalidad de modificación de rutinas.

Acuerdos:

- Se prioriza la finalización de HU0003 y HU0004 en el próximo Sprint.

- Asignar más tiempo para pruebas de integración en las funcionalidades de inicio de sesión y recuperación de contraseñas.

- Todos los miembros deben colaborar en la revisión de las bases de datos y asegurar la estabilidad de la conexión antes del 18 de septiembre de 2024.

Fecha de la próxima reunión:
LUGAR: Google Meet
FECHA: Lunes 18 de septiembre de 2024
HORA: 7:00 pm a 9:00 pm